IME CHILE A.G.

Informe técnico trazable
Cadena de información, reuniones y acuerdos
para IME Conecta / IME Hub

Material de análisis para gobernanza operacional, comités y MVP privado

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Versión elegida | Intermedia ampliada |
| Criterio de selección | El tema es estratégico-operacional, requiere trazabilidad de comités, reuniones y acuerdos, y servirá como insumo de diseño para el MVP. |
| Uso documental | Insumo L2/L3 para IME Conecta: repositorio documental, trazabilidad de decisiones y diseño funcional del MVP. |
| Preparado para | Directorio IME Chile A.G. y equipo de implementación IME Conecta / IME Hub |
| Responsable institucional | Patricio González Cruz - Director y Tesorero - IME Chile A.G. |
| Fecha | 2026-06-24 |
| ID documental | IME-L2-IT-TIC-20260624-v01 |

Estado documental: Borrador técnico para revisión interna

# 1. Control documental

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Nombre formal | Informe técnico trazable de cadena de información, reuniones y acuerdos para IME Conecta / IME Hub |
| Nombre archivo DOCX | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx |
| Nombre archivo PDF | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf |
| Versión | v01 |
| Fecha | 2026-06-24 |
| Nivel de visibilidad | Interno directorio / reservado operativo |
| Fuente primaria | Cadena de conversación estratégica IME - ChatGPT, junio 2026 |
| Fuente metodológica | Prompt Master BCT v1.2 adaptado a IME Conecta |
| Sitio de referencia | https://ime-conecta.vercel.app/ |

# 2. Índice

1. Control documental

2. Índice

3. Resumen ejecutivo

4. Contexto y objetivo del análisis

5. Adaptación metodológica: de BCT a IME Conecta

6. Cadena de información reconstruida desde el chat

7. Modelo operacional de trazabilidad para comités

8. CTE/KDE de IME Conecta

9. Entidades mínimas del MVP

10. Roles, perfiles y permisos

11. Flujo operativo de reuniones y acuerdos

12. Roadmap breve del MVP

13. Riesgos, brechas y mitigaciones

14. Indicadores sugeridos

15. Recomendaciones

16. Referencias

17. Ficha de trazabilidad documental

18. QA-IME

19. EVID-IME

# 3. Resumen ejecutivo

Este informe documenta la cadena de información surgida en el proceso de diseño de IME Conecta / IME Hub, con foco en trazabilidad de proyectos, reuniones, acuerdos, comités, roles y respaldos documentales. La necesidad central es pasar de una coordinación dispersa por conversaciones, correos y documentos a un sistema operativo que permita saber en qué va cada proyecto, quién lo lleva, qué decisión falta, qué fecha crítica viene y dónde está el respaldo documental.

El análisis confirma que el MVP no debe reemplazar Gmail ni Drive. Debe operar como una capa de metadata y control: registra estados, responsables, tareas, comités, acuerdos, reuniones externas y enlaces manuales a los respaldos oficiales. Esta separación reduce complejidad técnica, evita dependencia temprana de APIs y permite implementar una primera versión funcional con menor riesgo.

La lógica CTE/KDE, originalmente usada en proyectos de trazabilidad como BlockCherryTrust, se adapta aquí a la gobernanza gremial: cada reunión, acuerdo, cambio de estado, asignación de responsable, registro de comité o incorporación de enlace documental se trata como un evento crítico de seguimiento. Cada evento debe quedar asociado a datos clave verificables como fecha, proyecto, responsable, decisión, evidencia, nivel de confidencialidad, estado y próximo paso.

# 4. Contexto y objetivo del análisis

IME Chile A.G. requiere una plataforma interna para ordenar su crecimiento operativo, especialmente frente a proyectos simultáneos como Fortalecimiento Gremial Sercotec RM 2026, Certificación DJ ChileValora, Cooperativa de Servicios Culturales, Chile Creativo / Proyecto de Ley, Internacionalización Frankfurt 2027, Biobío Economía Creativa, Polos Regionales IME y Planificación Directorio 2026.

Objetivo general: Definir una estructura trazable para registrar información, reuniones, acuerdos y comités dentro de IME Conecta / IME Hub, transformando la cadena de conversación de este chat en insumo técnico para el MVP.

Objetivos específicos:

Documentar los principales eventos de decisión surgidos en la conversación.

Traducir esos eventos a CTE/KDE aplicables a gobernanza gremial.

Definir entidades mínimas para el MVP y sus relaciones operativas.

Establecer reglas de roles, permisos y protección de datos personales.

Proponer un flujo estándar para reuniones, acuerdos y seguimiento de comités.

# 5. Adaptación metodológica: de BCT a IME Conecta

El Prompt Master BCT v1.2 se usa como marco metodológico, no como identidad del proyecto. Para IME Conecta, la lógica de trazabilidad documental, CTE/KDE, control de versiones, evidencia y capas L1-L4 se adapta a un entorno gremial, no agroexportador.

| Elemento BCT | Adaptación IME Conecta |
| --- | --- |
| L1: Web pública / captación | Sitio público o presentación de IME Conecta: comunicación institucional, explicación de gobernanza operacional y eventual captación de interés. |
| L2: Repositorio documental trazable | Repositorio de informes, minutas, matrices, actas, prompts de implementación y documentos estratégicos. Gmail/Drive conservan archivo oficial. |
| L3: CTE/KDE, hitos, decisiones y TRL | Trazabilidad de reuniones, acuerdos, comités, tareas, proyectos, fechas críticas, decisiones de directorio y cambios de estado. |
| L4: Administración, privacidad y control | Módulo interno de accesos, roles, auditoría, protección de datos, validación por correo, visibilidad y permisos por proyecto. |
| TRL tecnológico | Madurez del MVP: desde prototipo funcional controlado hacia validación en entorno real de directorio/comités. |
| QR documental futuro | Posible fase posterior para identificar documentos, minutas o acuerdos críticos con QR/ID documental interno. |

# 6. Cadena de información reconstruida desde el chat

La cadena de información se reconstruye como una secuencia de eventos críticos. No reemplaza actas formales del directorio; funciona como insumo de análisis y debe ser validado antes de adoptarse como registro institucional.

| CTE | Evento registrado | Decisión / aprendizaje | Evidencia o salida |
| --- | --- | --- | --- |
| CTE-01 | Necesidad de ordenar proyectos IME | Se requiere una plataforma interna para proyectos, tareas, acuerdos, reuniones y responsables. | Definición conceptual de IME Hub como capa operativa. |
| CTE-02 | Separación archivo vs operación | Gmail/Drive son archivo oficial; la web guarda metadata y links. | Regla documental del MVP. |
| CTE-03 | Definición de MVP | Privado, simple, sin carga de archivos, sin APIs Gmail/Drive. | Prompt técnico para Codex. |
| CTE-04 | Roles y perfiles | Admin, Director/a, Editor, Lector, Socix y Comite_Nombre. | Modelo RBAC inicial. |
| CTE-05 | Datos mínimos de usuario | Nombre, apellido, RUT, correo válido, teléfono/WhatsApp. | Base para authorized_users. |
| CTE-06 | Directorio inicial | Registro de 7 directores/as con cargos y correos. | Seed inicial de usuarios. |
| CTE-07 | Comité Trabajo Cultural / ChileValora | Pía Cerda se incorpora como socia no directora con edición limitada al proyecto Certificación DJ ChileValora. | Regla de permisos por proyecto. |
| CTE-08 | Proyectos seed | Se definen 8 proyectos iniciales para el MVP. | Base inicial de proyectos. |
| CTE-09 | Revalidación de acceso | Validación por correo y revalidación tras 5 días de inactividad. | Regla de seguridad. |
| CTE-10 | Solicitud de trazabilidad para IME Conecta | Aplicar prompt de trazabilidad para documentar la cadena del chat. | Este informe técnico trazable. |

# 7. Modelo operacional de trazabilidad para comités

El modelo propuesto entiende cada comité como una unidad operativa vinculada a uno o más proyectos. El directorio mantiene la gobernanza; los comités ejecutan, documentan avances y elevan decisiones cuando corresponde.

| Objeto trazable | Función dentro de IME Conecta | Relación principal |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Unidad principal de seguimiento. | Contiene tareas, reuniones, acuerdos, enlaces y comités. |
| Comité | Grupo operativo asociado a un proyecto o línea. | Tiene miembros, roles, permisos y tareas. |
| Reunión | Evento crítico de coordinación interna o externa. | Genera acuerdos, tareas y evidencias. |
| Acuerdo | Decisión o compromiso verificable. | Tiene responsable, estado, fecha y respaldo. |
| Tarea | Acción operacional asignada. | Tiene responsable, fecha límite y estado. |
| Enlace documental | Referencia a Gmail/Drive/web externa. | Permite acceder al respaldo oficial. |
| Stakeholder | Actor interno o externo vinculado. | Puede estar asociado a proyectos o reuniones. |
| Bitácora | Registro de cambios y actividad. | Permite auditoría interna y reconstrucción histórica. |

# 8. CTE/KDE de IME Conecta

Los CTE permiten identificar eventos críticos de gobernanza. Los KDE son los datos mínimos que permiten reconstruir evidencia, validar decisiones y auditar el avance.

| CTE IME | Descripción | KDE mínimos |
| --- | --- | --- |
| CTE de creación de proyecto | Alta de un proyecto, oportunidad, relación institucional, proceso interno o ruta estratégica. | ID, nombre, tipo, responsable, estado, línea estratégica, fecha, confidencialidad, visibilidad. |
| CTE de reunión externa | Encuentro con institución, stakeholder o contraparte. | Fecha, institución, asistentes, objetivo, brief previo, temas autorizados, resumen, acuerdos, links. |
| CTE de acuerdo | Registro de decisión o compromiso. | Instancia, fecha, texto del acuerdo, responsable, estado, respaldo, próxima revisión. |
| CTE de comité | Creación o activación de un comité de trabajo. | Nombre, proyecto asociado, integrantes, permisos, mandato, fecha de activación. |
| CTE de tarea crítica | Asignación de tarea con impacto en plazos o decisiones. | Título, responsable, fecha límite, prioridad, estado, proyecto, bloqueo. |
| CTE de cambio de estado | Cambio de estado de proyecto, tarea o acuerdo. | Estado anterior, estado nuevo, usuario, fecha, motivo, evidencia. |
| CTE de respaldo documental | Incorporación de link a Gmail, Drive o documento externo. | Tipo, link, versión, fecha, responsable, nivel de visibilidad. |
| CTE de acceso/perfil | Alta, suspensión, revocación o cambio de rol de usuario. | Usuario, correo, rol, proyecto, autorizador, fecha, estado. |
| CTE de decisión requerida | Marcación de un tema que debe subir a directorio. | Proyecto, pregunta, urgencia, fecha crítica, antecedentes, responsable. |
| CTE de cierre | Cierre de proyecto, tarea o acuerdo. | Motivo, fecha, responsable, resultado, respaldo, aprendizaje. |

# 9. Entidades mínimas del MVP

El MVP debe priorizar entidades de alto valor operativo y bajo costo de implementación. La siguiente tabla resume las entidades mínimas y su finalidad.

| Entidad | Campos críticos | Valor para trazabilidad |
| --- | --- | --- |
| authorized_users | nombre, apellido, RUT, email, WhatsApp, perfil, estado, last_active_at, last_validated_at | Controla quién puede ingresar y con qué permisos. |
| projects | nombre, estado, responsable, fecha crítica, próximo paso, decisión requerida, links | Ordena la cartera de proyectos y permite vista ejecutiva. |
| project_members | usuario, proyecto, rol por proyecto | Permite permisos por comité o proyecto. |
| tasks | proyecto, título, responsable, fecha límite, estado, prioridad | Convierte acuerdos en acciones verificables. |
| meetings | proyecto, fecha, contraparte, brief, resumen, próximos pasos | Documenta reuniones y evita pérdida de contexto. |
| agreements | proyecto, acuerdo, instancia, fecha, estado, responsable | Hace visible qué se decidió y qué falta ejecutar. |
| document_links | proyecto, título, tipo, link, ubicación, versión | Conecta la metadata con respaldo Gmail/Drive. |
| stakeholders | nombre, institución, rol, email, proyecto, tipo actor | Ordena relaciones institucionales y seguimiento. |
| activity_log | usuario, acción, objeto, fecha, cambio | Permite auditoría y reconstrucción histórica. |

# 10. Roles, perfiles y permisos

La estructura de permisos debe separar gobernanza, operación y visualización. El directorio gobierna; los comités ejecutan dentro de proyectos; los socios/as acceden solo a información autorizada.

| Perfil | Puede ver | Puede editar | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | Todo el sistema. | Usuarios, roles, proyectos, tareas, acuerdos y configuración. | Debe haber al menos un segundo admin o subrogancia. |
| Director/a | Vista directorio y proyectos bajo gobernanza. | Proyectos autorizados, acuerdos y tareas relacionadas. | No administra usuarios salvo autorización. |
| Editor | Proyectos asignados. | Tareas, reuniones, acuerdos y enlaces del proyecto. | Sin acceso a proyectos no asignados. |
| Comite_Nombre | Solo el proyecto asociado al comité. | Elementos operativos del proyecto asignado. | No ve ni edita otros proyectos. |
| Lector | Proyectos autorizados en modo lectura. | No edita. | No ve datos sensibles. |
| Socix | Dashboard o resumen autorizado. | No edita por defecto. | No ve proyectos reservados ni datos personales sensibles. |

Seed de usuarios iniciales validado para el diseño:

| Usuario | Cargo / condición | Perfil | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ignacia Muñoz | Presidenta | Director/a | ignacia.munoz@mail.udp.cl |
| Max Johnson | Vicepresidente | Director/a | max.johnson.la@gmail.com |
| Fran Bakovic | Secretaria | Director/a | franbakovic@gmail.com |
| Patricio González Cruz | Tesorero | Admin / Director/a | co.dec.org@gmail.com |
| Teko Pamies | Director | Director/a | tekopamies@gmail.com |
| Josefa Mujica | Directora | Director/a | mujicajf1@gmail.com |
| Javier González | Director | Director/a | jgonzaler@uc.cl |
| Pía Cerda | Socia IME, no directora | Socix / editor limitado | Pia.alejandra.cerda@gmail.com |

Nota de protección de datos: RUT, teléfono/WhatsApp, correo y registros de acceso deben tratarse como datos personales. Su visualización debe limitarse a Admin y perfiles expresamente autorizados. Esta recomendación es coherente con los principios de finalidad, seguridad, transparencia y tratamiento proporcional establecidos por la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile.

# 11. Flujo operativo de reuniones y acuerdos

El flujo recomendado reduce pérdida de información y transforma cada reunión en evidencia útil para continuidad operativa.

| Etapa | Acción mínima | Salida trazable |
| --- | --- | --- |
| Antes de la reunión | Crear brief previo: objetivo, contraparte, asistentes, temas autorizados y no autorizados. | CTE de preparación de reunión. |
| Durante la reunión | Registrar acuerdos, compromisos, dudas, documentos mencionados y próximos pasos. | CTE de reunión externa o interna. |
| Después de la reunión | Subir o enlazar respaldo Gmail/Drive y crear tareas derivadas. | CTE de respaldo documental y tareas. |
| Revisión de comité | Actualizar estado, bloqueos y decisiones requeridas. | CTE de comité y decisión requerida. |
| Revisión de directorio | Resolver decisiones, priorizar y asignar responsables. | CTE de acuerdo de directorio. |
| Cierre o avance | Cerrar tareas/acuerdos, registrar resultado y aprendizaje. | CTE de cierre. |

# 12. Roadmap breve del MVP

| Fase | Alcance | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Base privada | Next.js, Supabase, login por correo autorizado, OTP, authorized_users, RLS. | Solo usuarios autorizados pueden entrar. |
| Fase 2 - Gobernanza mínima | Roles, perfiles, proyectos, tareas, vista directorio semanal. | Se visualizan proyectos, responsables, fechas y tareas vencidas. |
| Fase 3 - Trazabilidad de comités | Reuniones, acuerdos, comités, project_members, links Gmail/Drive. | Cada reunión puede generar acuerdos y tareas con respaldo. |
| Fase 4 - Control y evidencia | Bitácora de actividad, exportación, indicadores, protección de datos. | Se puede reconstruir quién cambió qué, cuándo y por qué. |
| Fase 5 - Mejora posterior | QR documental, reportes PDF, eventual integración controlada con Drive/Gmail. | Solo después de validar MVP con directorio/comités. |

# 13. Riesgos, brechas y mitigaciones

| Riesgo / brecha | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecargar el MVP con funcionalidades no esenciales. | Retraso, deuda técnica y baja adopción. | Congelar alcance inicial: login, usuarios, proyectos, tareas, reuniones, acuerdos y links. |
| Guardar documentos sensibles dentro de la app. | Riesgo de seguridad y duplicidad documental. | Mantener Gmail/Drive como archivo oficial y usar solo links. |
| Permisos mal definidos para Socix o comités. | Exposición de información reservada. | Aplicar RLS y permisos por proyecto desde el inicio. |
| Falta de hábito de actualización. | Sistema queda desactualizado. | Ritual semanal de revisión directorio y actualización post-reunión. |
| Tratamiento insuficiente de datos personales. | Riesgo legal y reputacional. | Finalidad clara, minimización, acceso restringido, auditoría y revalidación. |
| Dependencia de un solo administrador. | Bloqueo operativo ante pérdida de acceso. | Definir segundo Admin o subrogante. |
| Confusión entre IME Conecta e IME Hub. | Desalineación comunicacional. | Definir IME Conecta como marco/plataforma estratégica e IME Hub como MVP operativo interno, si el directorio lo valida. |

# 14. Indicadores sugeridos

| Indicador | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| % proyectos con responsable | Proyectos activos con responsable asignado / proyectos activos. | Mide gobernanza básica. |
| % proyectos con próximo paso | Proyectos activos con próximo paso registrado / proyectos activos. | Evita proyectos inmóviles. |
| Tareas vencidas | Cantidad de tareas con fecha límite vencida y estado no terminado. | Control semanal de ejecución. |
| Acuerdos pendientes | Acuerdos no ejecutados por proyecto o instancia. | Seguimiento de directorio/comités. |
| Reuniones con brief previo | Reuniones registradas con brief / reuniones totales. | Calidad de preparación institucional. |
| Reuniones con resumen posterior | Reuniones con resumen y próximos pasos / reuniones totales. | Calidad de cierre y continuidad. |
| Links documentales completos | Proyectos con respaldo Gmail/Drive / proyectos activos. | Trazabilidad documental. |
| Usuarios revalidados | Usuarios con validación vigente / usuarios activos. | Control de acceso. |

# 15. Recomendaciones

Iniciar el MVP con alcance congelado y no agregar integraciones hasta validar uso real con directorio y comités.

Declarar por escrito que IME Conecta / IME Hub no reemplaza Gmail ni Drive; solo registra metadata, estados, acuerdos y enlaces.

Implementar permisos por proyecto desde el primer sprint, especialmente para comités y socixs.

Crear una rutina de actualización posterior a reuniones externas: resumen, acuerdos, tareas y links documentales.

Usar la vista Directorio semanal como instrumento de gestión, no solo como tablero visual.

Definir un segundo administrador antes de pasar a uso real con datos del directorio.

Validar con el directorio la nomenclatura pública: IME Conecta como gobernanza operacional e IME Hub como módulo operativo o nombre interno de MVP.

Mantener la Cooperativa de Servicios Culturales como denominación institucional y evitar nomenclaturas internas no validadas.

# 16. Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Digital.gob.cl. (2025). Guía práctica para facilitar la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

IME Chile A.G. (2026). IME Conecta: Gobernanza operacional. Sitio web consultado el 2026-06-24.

González Cruz, P. (2026). Cadena conversacional estratégica IME Conecta / IME Hub. Fuente primaria interna no pública.

Prompt Master BCT v1.2. (2026). Super prompt maestro BCT para informes técnicos trazables. Archivo de trabajo proporcionado por el usuario.

# 17. Ficha de trazabilidad documental

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Informe técnico trazable de cadena de información, reuniones y acuerdos para IME Conecta / IME Hub |
| Nombre archivo DOCX | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx |
| Nombre archivo PDF | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf |
| ID documental IME | IME-L2-IT-TIC-20260624-v01 |
| Tipo de documento | Informe técnico / material de análisis / insumo MVP |
| Versión | v01 |
| Fecha | 2026-06-24 |
| Autor / responsable | Patricio González Cruz - Director y Tesorero - IME Chile A.G. |
| Proyecto matriz | IME Conecta |
| Módulo aplicado | IME Hub / MVP operativo interno |
| Capa asociada | L2: repositorio documental; L3: trazabilidad de decisiones; L4: administración y privacidad |
| Ubicación L2 sugerida | IME_Conecta/L2_Informes_Tecnicos/2026/ |
| CTE asociado | CTE-10: solicitud de trazabilidad de información del chat para IME Conecta |
| KDE asociado | fecha, responsable, proyectos, usuarios, roles, acuerdos, reuniones, links, estado, visibilidad |
| Hito de madurez | MVP pre-implementación / diseño funcional validable |
| Stakeholders vinculados | Directorio IME, comités, socios/as autorizados, equipo técnico, Pía Cerda en comité ChileValora |
| Nivel de visibilidad | Interno directorio / reservado operativo |
| QR documental futuro | Pendiente |
| Estado documental | Borrador para revisión interna |

# 18. QA-IME

| Criterio de control | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Coherencia técnica | Cumple | El informe conecta necesidad, modelo, CTE/KDE, MVP y gobernanza. |
| Consistencia IME Conecta / IME Hub / L2-L4 | Cumple | Se diferencia marco estratégico, MVP operativo y capas documentales. |
| Aplicación CTE/KDE | Cumple | Se proponen CTE y KDE adaptados a comités, reuniones y acuerdos. |
| Relación madurez MVP | Cumple parcial | Se propone ruta de MVP; falta evidencia de uso real para medir validación. |
| Supuestos y límites declarados | Cumple | Se declara que el chat no sustituye actas formales. |
| Fuentes y referencias | Cumple parcial | Incluye fuentes base; requiere futuras actas y documentos oficiales de directorio. |
| No invención de datos | Cumple | Se trabaja con datos proporcionados en la conversación y fuentes citadas. |
| Trazabilidad documental | Cumple | Incluye ficha documental y EVID-IME. |
| Calidad DOCX/PDF | Cumple | Documento generado y revisado visualmente antes de entrega. |

# 19. EVID-IME - Evidencia técnica del archivo generado

| Campo técnico | Registro |
| --- | --- |
| Nombre archivo DOCX | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx |
| Nombre archivo PDF | IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf |
| ID documental IME | IME-L2-IT-TIC-20260624-v01 |
| Versión documental | v01 |
| Fecha y hora de generación | 2026-06-24 05:21 |
| Número de páginas PDF | 20 |
| Tamaño archivo DOCX | Se registra en entrega final |
| Tamaño archivo PDF | Se registra en entrega final |
| Revisión visual PDF | Sí, revisión visual mediante render DOCX/PDF |
| Hash DOCX SHA-256 | Generado externamente en entrega final |
| Hash PDF SHA-256 | Generado externamente en entrega final |
| Método de generación hash | Local / Script SHA-256 |
| QR documental futuro | Pendiente |
| Enlace de descarga / ubicación activa | /mnt/data/IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.docx ; /mnt/data/IME_L2_InformeTecnico_TrazabilidadInformacionIMEConecta_20260624_v01.pdf |
| Ruta exacta L2 sugerida | IME_Conecta/L2_Informes_Tecnicos/2026/ |
| CTE/KDE asociado | CTE-10 / KDE de trazabilidad de chat, proyectos, usuarios, roles, reuniones y acuerdos |
| Nivel de visibilidad | Interno directorio / reservado operativo |
| Estado de respaldo | Local / Pendiente de respaldo en Drive institucional |
| Responsable de custodia | Patricio González Cruz |
| Observaciones de salida | Sin incidencias críticas detectadas en la revisión visual preliminar. |