Informe de Avance

Proyecto IME Conecta

Industria Musical Electrónica Independiente de Chile A.G.

21 de junio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto IME Conecta avanzó de un repositorio desordenado y sin desplegar a un sitio en producción, ordenado, con identidad visual, analítica anónima y un completo soporte documental legal-operativo. La capa pública (presentación web) está operativa y publicada en https://ime-conecta.vercel.app, con despliegue automático desde GitHub. En paralelo, quedó diseñada —pero aún no implementada— la capa privada (usuarixs registradxs con trazas de navegación en Supabase) y todo su marco de cumplimiento.

En términos generales: la fase pública y de fundaciones (infraestructura, identidad, documentación) está mayormente completa; la fase privada (backend de datos, autenticación, captura de trazas y panel de derechos) está diseñada y lista para implementarse, condicionada a recuperar el acceso a Supabase y a la validación legal previa al tratamiento de datos personales.

# 2. Estado actual

| Frente | Estado |
| --- | --- |
| Repositorio y control de versiones | Hecho |
| Capa pública (sitio) | Hecho |
| Identidad visual (logo, favicon, social) | Hecho |
| Despliegue y auto-deploy (Vercel) | Hecho |
| SEO y metadatos | Hecho |
| Analítica anónima de visitas | Hecho |
| Documentación legal-operativa | Hecho |
| Registro de trazabilidad | Hecho |
| Diseño de la capa privada (datos) | Diseñado |
| Implementación de la capa privada | Pendiente |
| Validación legal profesional | Pendiente |

# 3. Lo realizado

## 3.1 Infraestructura y repositorio

- Conexión de la carpeta local con el repositorio co-dec-org/ime-conecta en GitHub.

- Limpieza de ~150 archivos basura (artefactos de build, temporales, HTML de referencia).

- Fijación de versiones de dependencias para builds reproducibles.

- Traslado de la carpeta del proyecto a Google Drive (con su historial git intacto).

## 3.2 Capa pública (sitio)

- Verificación de que el proyecto (Vite + React + TypeScript) compila sin errores.

- Integración del logo oficial de IME en el header, más favicon e imagen de previsualización social (Open Graph/Twitter).

- SEO: robots.txt, sitemap.xml y etiqueta canonical.

- Analítica de visitas anónima y sin cookies (Vercel Web Analytics), con el aviso del pie de página actualizado.

## 3.3 Despliegue

- Conexión del repositorio a Vercel y publicación en https://ime-conecta.vercel.app.

- Despliegue automático en cada push a la rama main.

## 3.4 Documentación legal-operativa y trazabilidad

- Informe de Análisis Técnico del sitio (auditoría).

- Investigación de los datos que captura Vercel (analítica, logs, cuenta).

- Informe Operativo-Legal para revisión de abogado, con referencias APA 7.

- Borrador de Aviso de Privacidad y flujo de consentimiento.

- Registro de Trazabilidad del proyecto, con inventario de datos y encargados.

## 3.5 Laboratorio (skins)

- Tres mockups con Web Audio + Canvas: Constelar (skin 01), Constelar con look IME (skin 02) y Espectro / AnalyserNode (skin 03), como visualizadores-sonificadores de las trazas.

# 4. Arquitectura

## 4.1 Arquitectura actual

Sitio estático de una sola página (SPA) en Vite + React + TypeScript, servido por Vercel. Sin backend propio: las notas y preferencias se guardan en el navegador (localStorage) y la analítica es anónima. Esta es la capa pública.

## 4.2 Arquitectura objetivo (dos capas)

- Capa pública: la actual, de acceso abierto y anónima.

- Capa privada: para usuarixs registradxs, con autenticación y captura de trazas de navegación (sección/activo digital y tiempo) en Supabase, para análisis y modelado en los laboratorios web.

## 4.3 Diseño de datos (Supabase) — listo para implementar

Se definió el esquema PostgreSQL (perfiles, consentimientos, sesiones y eventos de navegación), con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) que solo permiten capturar trazas si existe consentimiento vigente, los flujos de derechos ARSOPB y un proceso de anonimización irreversible que alimenta una tabla agregada para el laboratorio. Detalle en el documento Diseño del modelo de datos — Capa privada (Supabase).

# 5. Lo que queda por desarrollar

## 5.1 Arquitectura y backend

| Tarea | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Recuperar acceso a Supabase | Pendiente | Login bloqueado por verificación; recordatorio activo. |
| Crear proyecto y migraciones | Diseñado | Esquema SQL ya definido. |
| Autenticación (login por correo) | Pendiente | Supabase Auth. |
| Captura de trazas con guardas de consentimiento | Pendiente | RLS condicionada al consentimiento. |
| Job de anonimización | Pendiente | Alimenta tabla agregada del laboratorio. |
| DPA Supabase y transferencia internacional | Pendiente | A suscribir/evaluar. |

## 5.2 Desarrollo (frontend)

| Tarea | Estado |
| --- | --- |
| Rutas protegidas y UI de login | Pendiente |
| UI de consentimiento granular al registro | Pendiente |
| Panel “Gestiona mis datos” (descargar, eliminar, revocar) | Pendiente |
| Cliente de captura de trazas (view/dwell/eventos) | Pendiente |
| Integrar los skins con datos reales (tabla anonimizada) | Pendiente |
| (Opcional) Publicar skins en /public/skins y modo exportación | Pendiente |

## 5.3 Legal y cumplimiento

- Validación del Informe Operativo-Legal y del Borrador de Aviso/Consentimiento por un abogado.

- Definir plazos de retención, política de menores y necesidad de Evaluación de Impacto (EIPD).

- Publicar el aviso de privacidad y los términos antes de capturar datos identificados.

- Actualizar el Registro de Trazabilidad al incorporar tratamiento de datos personales.

## 5.4 Calidad y mantenimiento

- Versionar y subir a GitHub los documentos nuevos (informes, diseño, skins).

- Opcional: ESLint y pruebas; revisión fina de contraste y foco de teclado.

# 6. Riesgos y dependencias

- Acceso a Supabase bloqueado (verificación por SMS): condiciona el inicio de la capa privada.

- Google Drive sincronizando la carpeta .git: riesgo de conflicto/corrupción si se hacen operaciones git durante la sincronización. Mitigación: subir a GitHub como respaldo y evitar git durante el sync.

- Cumplimiento legal pendiente de validación profesional antes de tratar datos personales identificados.

# 7. Próximos hitos sugeridos

Orden recomendado, de mayor a menor relación valor/esfuerzo:

| Hito | Frente |
| --- | --- |
| Subir a GitHub los documentos y skins nuevos | Mantenimiento |
| Recuperar acceso a Supabase y crear el proyecto | Arquitectura |
| Validación legal del informe y el aviso de privacidad | Legal |
| Implementar auth + esquema + RLS | Backend |
| Panel de derechos y consentimiento (frontend) | Desarrollo |
| Captura de trazas + anonimización | Backend/Desarrollo |
| Conectar skins a datos reales | Laboratorio |

# 8. Documentos del proyecto

- Informe_Avance_IME_Conecta (este documento).

- Analisis_Tecnico_IME_Conecta (auditoría del sitio).

- Informe_Operativo_Legal_IME_Conecta (para revisión legal, APA 7).

- Borrador_Aviso_Privacidad_y_Consentimiento_IME_Conecta.

- Diseno_Modelo_Datos_Supabase_IME_Conecta.

- Registro_Trazabilidad_IME_Conecta (con inventario de datos).

- mockups/: constelar.html, constelar-ime.html, espectro-ime.html.